**Minuta No. 1**

*Proyecto de Análisis y Diseño Orientado a Objetos*

Sistema Institucional de Tutorías de ESCOM

México, D.F., a Lunes 4 de Mayo de 2015.

Durante la clase de Análisis y Diseño Orientado a Objetos (en adelante ADOO), los integrantes del equipo del proyecto mencionado tuvimos una reunión para definir la forma de trabajo a nivel interno, con el fin de poder entregar los productos finales que vaya pidiendo el profesor en tiempo y forma.

Resumiendo la reunión, se trataron los siguientes puntos:

1. A partir de la lista definitiva de los integrantes del equipo de proyecto (contando en ella 16 personas), se decidió dividirla en equipos de 4 personas cada uno, y elegir de cada uno a una persona para que funja como representante de equipo. Se anexa lista final al presente.
2. Acto seguido, se decidió fijar un día para reunirnos y discutir puntos importantes sobre el avance del proyecto. Por unanimidad se fijó el día jueves de las semanas siguientes hasta terminar el proyecto, como día para las reuniones, y se acordó realizarlas en la clase de ADOO, si había tiempo, y utilizando 15 minutos del receso vespertino, dado el hecho de que varios de los compañeros tienen sus clases en la tarde.
3. Después se decidió asignarle un rol específico a cada equipo. Como resultado, se obtuvo que el equipo 3 se encargará del análisis, mientras que el 1 se ocupará del diseño. Cabe aclarar que esta distribución no significa que sólo estos equipos realizarán las tareas involucradas en estas fases del diseño del proyecto: más bien, ellos coordinarán el trabajo de los 4 equipos, prestando más atención en las aportaciones de todos los integrantes. Se decidió que el desarrollo y la implementación se realizarán en conjunto por todos los integrantes del equipo de proyecto, así que la asignación de los dos equipos restantes (el 2 y el 4) quedó pendiente.
4. Como siguiente punto, se definió la fecha de entrega de los productos para el primer parcial: caso de negocio, project charter, especificación de requisitos (SRS) y el diagrama de clases del proyecto, incluyendo los prototipos de pantalla. Si bien al momento de la reunión se había acordado que la fecha sería una clase después del examen, es decir, el día lunes 12 de mayo del presente, al haber un cambio en la fecha de aplicación del mismo, ésta se recorre para quedar al jueves 16 de mayo. Se tendrá que corroborar este dato con el profesor.
5. Finalmente, se trató la fecha de entrega de los primeros tres documentos (abordados en el punto 4) por parte de cada uno de los 4 equipos. Esto con el fin de permitir al equipo encargado del análisis contar con el tiempo suficiente para recabar las preguntas de todos los integrantes de proyecto y realizar una entrevista con las personas encargadas del sistema de tutorías para aclarar dudas y puntos de los documentos a generar. Se acordó en entregar el miércoles 6 de mayo en la noche como límite, pero al haber un cambio en la fecha de aplicación del examen, se tendrá que tratar este punto en la siguiente reunión del próximo jueves 7 de mayo.

No habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada la reunión. Firman al calce los integrantes del equipo estando de acuerdo con los puntos antes mencionados.